本科生分散生产实习计划书

实习基本信息

实习生姓名：徐屹寒

就读高校：浙江大学

实习单位：深圳市天任科技教育有限公司

实习地点：深圳市南山区蛇口街道东角头社区后海大道1012号海境界家园一期1栋26F

企业指导教师：傅俊

实习期限：2026年7月1日至2026年7月21日，共计21天

实习内容规划

在为期三周的实习中，计划让实习生开发“ROS机器人对弈系统”。通过实际的项目参与，将所学的机械设计、机器人控制与视觉识别知识融会贯通，提升工程实践能力，并严格按照学校教学大纲要求完成实习任务。结合项目架构，将为期21天的实习划分为三个阶段：

第一阶段：项目需求分析与硬件设计（2026年7月1日 - 2026年7月7日）

- 办理入职手续，接受企业关于安全生产、保密制度及消防安全的岗前培训 ，熟悉工作纪律与企业环境。

- 明确人机对弈系统的整体功能需求，梳理视觉感知、主控流程管理与物理执行机构之间的交互关系，确定总体架构。针对对弈场景进行非标机械结构的方案设计，使用三维建模软件（如SolidWorks等）规划核心连接部件与末端执行器。

- 根据系统对弈空间的需求，设计实体棋盘的尺寸布局，并规划相关的加工工艺图纸。

第二阶段：硬件制造、装配与视觉模块搭建（2026年7月8日 - 2026年7月14日）

- 利用3D打印及激光切割等制造技术，完成前期设计的非标机械零件与实体棋盘的加工，并进行硬件结构的初步装配与公差微调。

- 搭建机器视觉硬件采集环境，研究适用于五子棋棋盘区域确定与棋子状态识别的图像处理方法。

- 规划ROS核心节点的分布式通信架构，编写各功能模块的基础控制节点代码，为系统联调奠定基础。

第三阶段：机械臂运动规划与系统联调测试（2026年7月15日 - 2026年7月21日）

- 开发机械臂控制程序，探索视觉坐标系统向机械臂物理执行空间坐标系统的算法映射与轨迹规划。

- 引入必要的安全约束与软件保护机制，防止机械臂在物理空间内发生干涉或突发碰撞，确保自动对弈流程的安全闭环。

- 开展软硬件联合调试，测试系统的前端可视化交互与状态监控效果，评估整套对弈系统的运行稳定性与容错能力。

- 整理实习期间的工程图纸与技术文档，认真撰写实习记录和最终的实习报告 。

- 汇报实习成果，交由企业指导教师根据实际表现客观公正地签署鉴定意见并加盖公章 ，办理完离司手续 。

实习纪律与安全保障

- 实习期间严格遵守公司的各项规章制度和劳动纪律，不擅自离岗、旷工；如需请假，将严格履行手续并获双方同意。

- 听从指导老师傅俊的技术指导与业务安排，在使用必要实习工具和场地时严格遵守操作规程，注意自身人身及财产安全。

- 保持与校内指导老师的密切联系，确保实习进度符合高校教学大纲的规范要求。